Утверждаю:

 глава

 Медведицкого сельского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В.Ринг

 «\_\_17\_\_\_» «\_\_\_\_\_04\_\_\_\_\_\_\_» 2023 г.

**Смета**

**проекта «Обустройство детской спортивной площадки на территории с. Медведица Медведицкого сельского поселения Жирновского муниципального района**

**Волгоградской области» с перечнем работ и приобретаемого оборудования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и приобретаемого оборудования | Ед. изм. | Кол-во, объем | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | Подготовка земельного участка (планировка), уборка территории, погрузка мусора вручную, *исполнитель – МУ «Медведица»* | чел/час | 24 | 112,00 | 2 700,00 |
| 2 | Приобретение оборудования – всего, в том числе:1601. Лавочка без спинки3001. Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом 3006. Гимнастический комплекс шестигранный 3550. Лабиринт 3515. Волейбольные стойки 5100. Ограждение (2500\*1500)5105. Калитка *поставщик - ООО «Наша семья»* *(г. Волгоград)* | шт.шт.шт.шт.парап.м.шт. | 102111782 | 6 000,0075 600,0084 600,0023 200,005 700,002 900,004 400,00 | 559 700,0060 000,00151 200,0084 600,0023 200,005 700,00226 200,008 800,00 |
| 3 | Доставка оборудования*перевозчик - ООО «Наша семья»* *(г. Волгоград)* | рейс | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Приобретение расходных материалов (цемент)*ИП Евстратов (г. Жирновск)* | тонн | 1,2 | 8 000,00 | 9 600,00 |
| 5 | Установка оборудования*исполнитель – МУ «Медведица»* | чел/час | 200 | 112,00 | 22 400,00 |
| 6 | Транспортные работы по перевозке грузов (трактор МТЗ-82 с прицепом 2ПТС-4)*исполнитель – МУ «Медведица»* | час. | 8 | 1600,00 | 12 800,00 |
| 7 | Работа экскаватора ЭО-2626 на базе МТЗ-82 по перемещению грунта*исполнитель – МУ «Медведица»* | час. | 8 | 1800,00 | 14 400,00 |
|  | Всего |  |  |  | 641 600 |

Составил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Ламзин